🗂️ Escola de Música

Status: Em andamento (roadmap RF01–RF35 concluído; pendências de consolidação de migração e ausência de testes automatizados) | Período: 21/09/2026 — 09/10/2026 (commits no GitHub: 21–22/09/2026) | Repositório: https://github.com/AdaoElias/escola-de-musica

## 🎯 Resumo

Sistema web de gestão para uma escola de música com turmas coletivas e aulas individuais: cadastros, grade de conteúdos, lançamento de aulas com desempenho, financeiro (mensal, avulsa e carnê 1x/6x/12x) e relatórios com gráficos SVG.

Rodando em 100% nos planos gratuitos (Netlify + Supabase), sem framework de front-end, sem etapa de build e sem ORM.

Cobertura funcional completa (RF01–RF35) em ~2 semanas-calendário, com o banco como fonte única de verdade e segurança por Row Level Security.

## 🎨 Proposta Inicial

Escopo: substituir planilhas e controle manual de uma escolinha de música por um sistema próprio que cobrisse o ciclo completo — cadastro de professores e alunos, turmas e matrículas (coletiva e individual), grade de conteúdos, registro de aulas, financeiro e relatórios de desempenho.

Público-alvo: administrador/diretor da escola (opera tudo) e professores (lançam aulas e avaliam desempenho das próprias turmas/alunos, sem acesso ao financeiro).

Funcionalidades previstas: dois perfis de acesso (Admin e Professor); cobrança mensal por padronagem como padrão e aula avulsa restrita à matrícula individual; grade de conteúdos única e compartilhada, com progresso independente por turma/matrícula; cobrança automática de aula avulsa disparada pelo próprio lançamento da aula; carnê/recibo imprimível; gráficos de desempenho e resumo financeiro; exportação CSV.

Diferencial: stack deliberadamente sem framework (HTML/CSS/JS puro + Functions), que entrega um sistema completo dentro do custo zero do Netlify/Supabase e com RLS no banco — a segurança dos dados não depende do front-end.

Antes de começar: levantamento comparativo de Moodle, Google Classroom e Canvas LMS (tecnologias, prós e contras), concluindo que as três plataformas são genéricas demais ou fechadas para o fluxo específico de uma escolinha; decisão de construir sistema próprio.

## 🛠️ Stack Técnica

| Camada | Tecnologia | Versão |
| --- | --- | --- |
| Linguagem | JavaScript (ES Modules), HTML5, CSS3, SQL (PL/pgSQL) | — |
| Backend | Netlify Functions (Node.js, serverless) — hello, health, client-config, criar-acesso | Node 24 local / runtime padrão Netlify ⚠️ não fixado no netlify.toml |
| Frontend | HTML5 + CSS3 + JavaScript puro (12 telas, sem framework, sem build step) | — |
| Frontend (CDN) | @supabase/supabase-js importado de esm.sh | 2.45.0 (versão fixada na URL) |
| Banco | Supabase (PostgreSQL) + Supabase Auth — 9 tabelas, 8 ENUM, 4 views, RLS em todas | PostgreSQL ⚠️ versão não informada |
| ORM/Query builder | Nenhum — acesso via PostgREST (supabase-js) + RPC PL/pgSQL | — |
| Infra/Deploy | Netlify (site estático + functions) com deploy automático a partir do GitHub; netlify.toml com redirect /api/* | netlify-cli ^19.0.0 |
| Autenticação | Supabase Auth (e-mail/senha, sessão JWT Bearer) + Row Level Security no PostgreSQL; recuperação de senha por e-mail | — |
| APIs externas | ViaCEP (busca de endereço por CEP) | — |
| Ferramentas | Git, GitHub, Netlify CLI, Supabase Dashboard/SQL Editor, node --check (validação de sintaxe) | — |
| Dependências npm | @supabase/supabase-js ^2.45.0 (produção) · netlify-cli ^19.0.0 (dev) | — |

## 🐛 Erros Encontrados & Corrigidos

| # | Erro | Causa Raiz | Solução | Lição |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Site retornava 401 em todas as rotas logo após o primeiro deploy | Netlify com Site Protection (Password) ativo, exigindo senha também nas rotas da API | Desativar o Site Protection no painel do Netlify | Em hospedagem com "site protegido", testar o redirecionamento de /api/* separadamente do HTML |
| 2 | Variáveis de ambiente não chegavam à Function; /api/health devolvia definida em vez do valor | Bug de código: o handler montava literalmente { url: 'definida' } em vez de ler process.env | Ler process.env.SUPABASE_URL / SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY e normalizar a URL (remover /rest/v1/ e prefixar https://) | Nunca interpolar string fixa no lugar do valor da env var; o sintoma foi um falso "problema de configuração" |
| 3 | Login retornava HTTP 400 mesmo com e-mail e senha corretos | public/js/auth.js enviava { email, senha }; o Supabase Auth exige { email, password } | Corrigir para signInWithPassword({ email, password: senha }) | Ler o erro real da API (o front escondia a mensagem) foi o que isolou o bug em minutos |
| 4 | senha_hash NOT NULL impedia vincular o admin à tabela usuarios | Coluna criada com a premissa de hash local, mas a senha é gerenciada pelo Supabase Auth | ALTER TABLE usuarios ALTER COLUMN senha_hash DROP NOT NULL | Modelar o schema a partir de quem é a fonte de verdade da senha (o Auth), e não o contrário |
| 5 | Todo CRUD logado estourava "stack depth limit exceeded" | Recursão de RLS: as funções usuario_atual()/administrador_atual() liam usuarios, e a policy da própria tabela chamava a função de novo, infinitamente | Converter as funções auxiliares em SECURITY DEFINER (MIGRACAO_FIX_RLS.sql) | Funções de policy nunca devem ser SECURITY INVOKER quando leem a própria tabela protegida — revisar RLS sempre no modo "usuário logado real" |
| 6 | datalist de instrumentos/formações não aparecia na tela de professores/turmas | popularInstrumentos() e popularFormacoes() tinham sido colocadas dentro do bloco de *submit* por engano | Mover as funções para o carregamento da página | Funções que populam a tela não podem viver dentro de handlers de envio |
| 7 | Modal de cadastro não centralizado no viewport | <dialog> sem margin: auto (estilo nativo do navegador) | CSS com margin: auto no modal | Componente de modal precisa de estilo próprio, não do padrão do <dialog> |
| 8 | Carnê imprimindo com colunas quebradas / altura errada na folha A4 | Layout de canhotos não considerava a altura útil da página | Grid com colunas 1fr e altura calculada para 5 linhas por A4 | Todo documento A4 precisa de teste de impressão real, não só de preview em tela |

## ⭐ Avaliação da Stack

| Critério | Nota | Comentário |
| --- | --- | --- |
| Facilidade de aprendizado | 5 | HTML/CSS/JS puro e Supabase com SQL explícito: qualquer dev web sobe em horas, sem bundler, sem node_modules no front |
| Produtividade no desenvolvimento | 4 | supabase-js + RLS entregam CRUD com segurança pronta; perde-se em tipagem, validação e reuso (muitas linhas repetidas entre CRUDs) |
| Documentação/Comunidade | 4 | Supabase e Netlify têm documentação extensa e comunidade ativa; o custo é a curva de RLS, que é específica |
| Performance percebida | 3 | Resposta imediata por não haver build, mas sem paginação real, cache ou índices compostos; RLS avalia policy por linha e o front filtra dados |
| Você usaria de novo? | Sim | Para o escopo MVP de uma única escola (custo zero, time de 1 pessoa, regras não complexas); com ressalvas para produto multi-tenant |

## 💡 Conclusões & Recomendações

Recomendaria esta stack para: produto interno de baixa escala, protótipo funcional, MVP de custo zero e time de desenvolvimento de uma pessoa. Supabase entrega banco, auth, RLS e REST em um só lugar, e o "sem build" elimina uma classe inteira de problemas de CI/CD.

Evitaria se: o time crescer (vários devs editando o mesmo HTML/JS sem framework), houver necessidade de tipagem forte, testes de ponta a ponta ou relatórios analíticos pesados — aí o custo sai no refactor do front, não no banco.

Aprendizado principal: a segurança do sistema foi conquistada no banco, não no front — e isso só funciona se as funções de RLS forem SECURITY DEFINER; sem isso, o oposto aconteceu com o bug mais caro do projeto (erro #5), que derrubou a aplicação inteira em um único commit.

Segundo aprendizado: regra de negócio crítica deve morar no banco (triggers + RPC + índices únicos parciais), não no JavaScript. A cobrança de aula avulsa e o cancelamento por RN08 só são confiáveis porque estão em trigger.

Terceiro aprendizado: banco como fonte de verdade exige "install reproduzível" — um SCHEMA.sql único e idempotente. Hoje o projeto tem 7 arquivos de migração, o que torna qualquer ambiente novo um trabalho manual.

Próximos passos sugeridos: (1) consolidar as migrações em um script único; (2) criar testes das RPCs de financeiro e das policies de RLS; (3) versionar o backup (RNF04 ainda sem evidência); (4) resolver as divergências de schema listadas na revisão crítica.

## 🔖 Tags

#javascript #html5 #css3 #nodejs #netlify-functions #serverless #supabase #postgresql #row-level-security #saas-baas #vanilla-js #sem-build

## 🔎 Revisão Crítica — Inconsistências e Pontos a Detalhar

Inconsistências técnicas encontradas

`SCHEMA.sql` não é instalável de forma completa. Ele se declara "baseline ETAPA6", mas não contém as funções gerar_mensalidades(), gerar_carne(), gerar_financeiro_avulsa(), gerar_financeiro_matricula() nem os triggers correspondentes — elas só existem em MIGRACAO_ETAPA5.sql/MIGRACAO_ETAPA6.sql. Um ambiente novo instalado só com SCHEMA.sql (como sugere o REQUISITOS.md §9) fica sem mensalidade automática e sem carnê. → Consolidar tudo num script idempotente único (MIGRACAO_INICIAL.sql ou SCHEMA.sql completo).

Estado das migrações contraditório dentro do `REGISTRO_SESSAO.md`. §9 e §10 dizem que ETAPA5/ETAPA6 "NÃO aplicadas"; §14 diz "já aplicadas"; §14 também diz "ETAPA4 pendente" enquanto §15 afirma "nenhuma pendência de banco restante". → Um quadro único (arquivo × data de aplicação × hash) elimina a dúvida.

`MIGRACAO_ETAPA4.sql` × `MIGRACAO_PENDENTE.sql`. As views vw_progresso_turma/vw_progresso_aluno foram criadas em MIGRACAO_PENDENTE.sql; o ETAPA4 parece redundante. → Arquivar o ETAPA4 ou declarar a equivalência.

Matrícula individual duplicada é possível. O UNIQUE (aluno_id, turma_id, tipo) de matriculas não protege o caso individual: em PostgreSQL, NULL ≠ NULL dentro de índice único, e turma_id é NULL para tipo='individual'. O front também não valida duplicidade (matriculas.js faz insert direto). → Índice único parcial: CREATE UNIQUE INDEX uq_matricula_individual ON matriculas (aluno_id, professor_id) WHERE turma_id IS NULL; — depois de decidir a regra: 1 individual por aluno ou 1 por professor?

RF29 (desconto) é irrepresentável. financeiro.valor tem CHECK (valor >= 0) e cancelamento é model's status='cancelada' — não há como lançar um desconto negativo. → Permitir valor negativo ou modelar o desconto como lançamento positivo compensatório.

CPF sem unicidade nem validação. alunos.cpf e professores.cpf são TEXT livres, aceitando duplicidade e dígitos inválidos. → UNIQUE parcial (ignorando NULL) + validação dos dígitos verificadores no front.

Versão do cliente Supabase duplicada em dois lugares. public/js/supabase.js importa https://esm.sh/@supabase/supabase-js@2.45.0 (versão fixada na URL, CDN de terceiros no caminho crítico de runtime) enquanto o package.json usa ^2.45.0. Divergência silenciosa + dependência de CDN. → Import map local ou o mesmo range nos dois lados.

`usuarios.senha_hash` é coluna morta. Com a senha gerenciada pelo Auth, ela ficou nullable e sem uso (restou apenas o DROP NOT NULL). → Remover do schema ou marcar como legado em comentário.

`grade_conteudos.tempo_estimado` é `INTERVAL`, mas a UI grava minutos. Risco de conversão (7 = 7 minutos ou 7 dias?). → Padronizar INTEGER em minutos ou gravar make_interval(mins => ?).

`turmas.professor_id` é `NOT NULL`, mas o professor pode ser inativado. professores.ativo = false deixa turmas e matrículas órfãs sem aviso no painel (que só alerta "turmas sem aulas"). → Bloquear a inativação com turmas ativas ou sinalizar explicitamente.

Vencimento da mensalidade ignora o `dia_vencimento`. Em gerar_mensalidades() o vencimento é sempre (competência + 1 mês) - 1 dia; o dia_vencimento (1–28, default 5) configurado na matrícula só é usado pelo carnê. → Alinhar as duas regras ou documentar a diferença explicitamente.

Ausência de testes automatizados e de CI de teste. A validação é apenas node --check (sintaxe). Os pontos de maior risco — gerar_mensalidades (competência × vencimento), gerar_carne (arredondamento da última parcela), trigger de aula avulsa (RN08) e as policies de RLS — não têm nenhum teste. → pgTAP/pg_prove para as RPCs e smoke test no Netlify.

RNF04 (backup) sem evidência no repositório. Não há script de exportação local nem registro de backup automático habilitado. → Versionar um pg_dump e uma rotina de restauração testada.

`MIGRACAO_CPF_NASCIMENTO.sql` e `MIGRACAO_ENDERECO.sql` são incrementais fora da linha principal. O SCHEMA.sql já contêm as colunas, mas os arquivos continuam no repositório — risco de reexecutá-los em base já consolidada. → Arquivar os consumidos.

### Situação das inconsistências (21/10/2026)

| # | Inconsistência | Situação | Como foi resolvido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SCHEMA.sql não instalável sozinho | ✅ resolvido | INSTALAR.sql — fonte única, idempotente (base nova ou existente) |
| 2 | Estado das migrações contraditório | ✅ resolvido | Quadro único em historico/README.md + §14 do REGISTRO_SESSAO.md |
| 3 | MIGRACAO_ETAPA4 × MIGRACAO_PENDENTE | ✅ resolvido | Views idênticas — ambos arquivados em historico/; INSTALAR.sql cria as views |
| 4 | Matrícula individual duplicada | ✅ resolvido | uq_matriculas_individual (índice único parcial) + validação no matriculas.js |
| 5 | RF29 (desconto) irrepresentável | ✅ resolvido | ajuste aceita valor negativo; financeiro_check_valor reescrito; ajuste não é inadimplência |
| 6 | CPF sem unicidade nem validação | ✅ resolvido | public.cpf_valido() + CHECKs + uq_alunos_cpf/uq_professores_cpf; validação no front |
| 7 | Cliente Supabase duplicado | ✅ resolvido | Cliente vendorizado em public/js/vendor/ (sem CDN no runtime) + versão única (2.45.0) nos dois lados |
| 8 | usuarios.senha_hash morta | ✅ resolvido | Marcada como legada no schema e nos requisitos (remover é irreversível e sem ganho) |
| 9 | tempo_estimado (INTERVAL × minutos) | ✅ resolvido | Constraint grade_conteudos_tempo_estimado_check (0 < valor ≤ 12h) + conversão explícita no front |
| 10 | Professor inativado com turmas ativas | ✅ resolvido | RN14: triggers no banco + aviso no painel/lista de turmas |
| 11 | Vencimento ignora dia_vencimento | ✅ resolvido | gerar_mensalidades usa a mesma regra do carnê |
| 12 | Sem testes automatizados | ✅ resolvido | Suíte de regressão versionada em testes/ + CI (.github/workflows/testes.yml) |
| 13 | RNF04 (backup) sem evidência | ✅ resolvido | scripts/backup.* e scripts/restaurar.ps1 versionados (o dump não vai para o Git — LGPD) |
| 14 | Incrementais fora da linha principal | ✅ resolvido | Arquivados em historico/ com quadro de estado |
| 15 | *(novo)* RPC gerar_carne quebrada | ✅ resolvido | Referência ambígua matricula_id corrigida — o carnê nunca era gerado pela tela |

Detalhe de cada correção em REGISTRO_SESSAO.md §17.

Pontos que vale detalhar melhor

Datas oficiais de início e fim do projeto (o log de commits cobre 21–22/09/2026, mas o registro fala em 21/09 — 09/10; há trabalho não commitado: functions/criar-acesso.js, public/redefinir.html, PadraoDocumentacao.md).

Versão exata do PostgreSQL do Supabase e do runtime Node usado no Netlify (não fixado no netlify.toml).

Se a cobrança de aula avulsa está ativa em produção (o seed injeta parcelas direto em financeiro, contornando o caminho normal).

Política de retenção/LGPD: o sistema guarda CPF, data de nascimento, endereço e responsável de menores, mas não há registro de consentimento, prazo de retenção ou rotina de descarte (RNF06).

Quem opera a escola no dia a dia e como o admin é treinado — não há manual de uso, apenas REQUISITOS.md e o registro de sessão.

Observabilidade: sem Sentry/Logtail, erros de front ou de Function ficam invisíveis (só há o toast e o health).

Testes manuais existentes: SEED_TESTE.sql cobre 10 professores, 10 turmas, 30 alunos e 30 matrículas, mas não insere conteudos_ministrados/desempenhos — os gráficos de desempenho saem vazios até haver aulas reais lançadas.

## 🧭 Inferência de Stack — Como a Stack foi Deduzida

| Evidência no projeto | Inferência |
| --- | --- |
| netlify.toml com publish = "public" e [[redirects]] /api/* → /.netlify/functions/:splat | Deploy em Netlify com site estático + Functions (sem build step: echo Static site - no build step) |
| functions/*.js com exports.handler e require('@supabase/supabase-js') | Runtime Node.js (CommonJS) — @supabase/supabase-js ^2.45.0 como única dependência de produção |
| public/js/supabase.js importando https://esm.sh/@supabase/supabase-js@2.45.0 | Frontend sem bundler, consumindo o cliente do Supabase via CDN/ESM — confirma "HTML + CSS + JS puro" |
| SCHEMA.sql com CREATE TYPE, NUMERIC, INTERVAL, SECURITY DEFINER, CREATE POLICY | Banco PostgreSQL (plano Supabase), com PL/pgSQL para as regras de negócio e RLS como mecanismo de segurança |
| public/js/auth.js usando signInWithPassword, resetPasswordForEmail, updateUser | Autenticação pelo Supabase Auth (e-mail/senha, JWT Bearer), sessão persistida no navegador |
| MIGRACAO_ETAPA5/6.sql com CREATE UNIQUE INDEX ... WHERE tipo = 'mensalidade' | Regras críticas no banco (índices únicos parciais, triggers, RPCs), sem ORM e sem migrations framework |
| Ausência de tsconfig.json, package-lock com bundler, vite.config, webpack | Sem framework, sem compilação, sem TypeScript — o front é modular por ES Modules nativos |
| REQUISITOS.md RNF03 ("permanecer nos planos gratuitos") | Serverless/BaaS como decisão arquitetural: custo zero e sem servidor para gerenciar |
| public/js/graficos.js (SVG montado à mão) e public/js/csv.js (BOM UTF-8 para Excel pt-BR) | Dependências externas deliberadamente evitadas — Everything-vanilla por escolha, não por limitação |

Stack resultante (confiança alta): HTML5 + CSS3 + JavaScript ES Modules · Netlify Functions (Node.js) · Supabase (PostgreSQL + Auth) · Git/GitHub como CI/CD. Itens de confiança baixa/média: versão exata do PostgreSQL e do runtime Node, se há ou não plano de migração para um framework, e a existência de ambiente de homologação (staging).